岳阳市中心医院

肿瘤科大数据科研平台项目建设方案编制服务项目需求

一、项目背景简介

医院计划启动肿瘤科大数据科研平台项目，根据数据局及其他相关部门的要求，需要编制建设方案，完成相关部门的评审工作。

二、项目清单【名称、服务内容】

| 项目名称 | 服务内容 | 上限价 |
| --- | --- | --- |
| 肿瘤科大数据科研平台项目 （预算 150万） | 建设方案设计、编制及评审服务 | 4万元 |

三、详细需求

本次服务的主要工作内容，包括以下内容：

①完成项目建设方案编制工作。

②参加采购人组织的方案讨论会、工作推进会、内部审查会议。

③项目建设方案需通过岳阳市数据局、岳阳市网信办及其他相关部门的技术评审和批复，满足数据局、网信办及其他相关部门标准规范要求。

④参加市数据局、市网信办及其他相关部门组织的各阶段评审会议，必要时需提供两个及两个以上的建设供评审专家进行评定。

⑥根据各阶段审批结论对项目建设方案进行修改，直至通过审查。

⑦项目在市数据局、市网信办等部门审批过程中涉及的其他相关部门资料准备。

⑧除上述事宜外，供应商需提供项目全流程、全方位的流程支撑服务，高效提供技术支持、流程跟进、沟通协调等配套服务。

详细内容如下：

（一）现状调研与分析

1. 对现有系统建设情况进行全面深入的勘查与评估。

2. 梳理现有信息化系统在业务支撑等方面存在的问题与瓶颈，并形成详细的现状调研报告。

（二）需求收集与整理

1. 与各业务部门充分沟通协作，收集其对系统功能、性能、安全等方面的具体需求和未来发展规划预期。

2. 整理汇总各部门需求，结合行业最佳实践和技术发展趋势，明确肿瘤科大数据科研平台项目的整体建设目标与功能要求。

（三）建设方案编制

按照相关标准要求编制详细的建设方案文档，包括项目概述、设计原则与目标、网络架构设计、系统架构设计、信息安全体系设计、项目实施计划、项目预算等章节，并提供设计图纸（如系统架构图、服务器架构图、存储架构图等）辅助说明，确保设计方案的完整性和可操作性，并通过市数据局、市网信办及其他相关部门的技术方案评审，在规定的时间内获得批复。

（四）项目实施过程支持

1. 在项目招标采购阶段，协助采购方制定详细的招标技术文件，包括设备技术规格要求、服务标准等，确保采购的设备设施符合设计要求。

2. 在项目实施过程中，提供技术咨询服务，对项目实施过程中出现的技术问题进行分析与解答，协助实施方制定解决方案，确保项目按照设计方案顺利推进。

四、供应商基本要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件要求：

供应商需要具备工程咨询预乙级及以上资信（广电、电子、信息化专业）或在中国咨询协会完成对应专业咨询单位备案（提供咨询资信复印件或网站备案网页并加盖公章）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。在经营活动中无重大违法记录，未被列入严重失信行为名单。

5.本次采购不接受联合体；

6.为落实设计主体责任，本次采购不面向非独立法人的分支机构或分公司进行。

7.供应商需就现场响应服务作出专项承诺：自接到采购人发出的现场服务通知（包括但不限于电话、书面通知等有效形式）后1 小时内抵达采购人指定现场，全力配合开展现场对接、问题处置、技术支持等相关工作，确保及时响应采购人需求。

8.供应商需在签订合同之日起7日内完成技术方案设计，并通过项目主管部门评审，取得方案评审批复。未在规定时间内完成的，每推迟1天采购人将在结算金额内扣除2000元，以此类推（此项要求供应商需作出承诺）。